****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУНЬЯ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 февраля 2024 года № 13

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУНЬЯ» НА 2023 – 2026 ГОДЫ»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 04.12.2019г № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кунья», постановления Администрации городского поселения «Кунья» от 27.12.2023 № 133 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Кунья», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кунья», Администрация городского поселения «Кунья» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Наименование паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Кунья» на 2017-2025 годы» читать в новой редакции:

«Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Кунья» на 2023-2026 годы»

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Кунья» на 2023 – 2026 годы» в новой редакции.

1. Муниципальную программ «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Кунья» на 2017– 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации городского поселения «Кунья» от 05.04.2023 года № 39(с внесенными изменениями от 29.05.2023 № 61; от 14.09.2023 № 92, от 21.11.2023 № 113) признать утратившим силу с даты вступления настоящего постановления.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения «Кунья» в сети «Интернет» по адресу: https://kunya-pos-r58.gosweb.gosuslugi.ru .

Глава Администрации городского

поселения «Кунья» Н.С.Перевощикова

Верно: главный специалист Администрации

Городского поселения «Кунья» Ю.В.Шумилова

**«Паспорт**

**муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Кунья» на 2023 – 2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем инфраструктуры и  благоустройства муниципального образования «Кунья» на 2023 – 2026 годы» | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и  улучшение внешнего вида территории городского поселения,  способствующего комфортной жизнедеятельности.  2.Обеспечение безопасности населения и объектов на территории  городского поселения «Кунья».  3.Обеспечение эффективного функционирования органов  местного самоуправления муниципального образования.  4.Сохранение и развитие культурного потенциала, гармонизация  культурной жизни городского поселения «Кунья»  5.Развитие физической культуры и спорта для обеспечения доступности занятий населению городского поселения «Кунья», вовлечение различных групп населения в занятия физической культуры и спортом на территории поселения. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения.  2.Активизация работ по содержанию, благоустройству территории  поселения в границах населенных пунктов, строительству и  конструкции систем наружного освещения улиц.  3.Организация благоустройства и озеленения территории городского  поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства  зеленых насаждений, устройство объектов озеленения.  4.Участие в организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых  бытовых отходов с территории городского поселения «Кунья».  5.Улучшение состояния территорий поселения.  6. Создание условий противопожарной защищенности территории  поселения.  7.Развитие материально-технической базы, оснащение  системами пожаротушения.  8. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.  9.Повышение эффективности функционирования системы  муниципального управления.  10. Осуществление полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  11. Обеспечение реализации законодательства на территории  муниципального образования по противодействию коррупции  в целях исключения коррупции в деятельности муниципального  образования.  12. Создание условий для организации досуга и обеспечение  жителей поселения услугами учреждений культуры.  13. Создать условия для вовлечения населения городского поселения  «Кунья», особенно детей и подростков, в систематические занятия  физической культуры и спортом.  14. Повышение интереса населения к занятиям физической  культурой и спортом. | | | | | | |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения (км).  2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).  3. Количество замененных ламп (ед.).  4. Количество освещенных улиц (ед.).  5.Количество посаженных деревьев (ед).  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев (ед.).  7.Количество отремонтированных воинских захоронений и памятников истории (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок (ед.).  9.Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы (ед.).  10. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок (ед.).  11. Количество проведенных городских мероприятий (ед.).  12. Реализация народной программы (ед.).  13.Снижение количества пожаров (ед.).  14.Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ед.).  15.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей (чел).  16. Количество военно - учетных работников (чел.).  17.Количество получателей доплаты к пенсии (чел).  18.Создание благоприятных условий для творческой деятельности на территории поселения (ед.)  19.Вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков, в систематические занятия физической культуры и спортом (ед.)  20.Создание условий для устойчивого развития, планировки территории муниципального образования «Кунья» (ед.)  21.Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих посевов сорняка «борщевик Сосновского» и недопущению его дальнейшего распространения (га)  22.Самостоятельное и полноценное осуществление гражданами поселения собственных инициатив по решению вопросов местного значения, повышение общественной и деловой активности граждан (ед).  23.Сохранение и устойчивое развитие природных объектов, зеленых зон поселения, создание парковой зоны, как места массового отдыха граждан (ед). | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Развитие систем и объектов  инфраструктуры и благоустройства территории».  2.Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения и  объектов на территории поселения».  3.Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов  местного самоуправления муниципального образования».  4.Обеспечение деятельности районного культурного центра на  территории городского поселения «Кунья»  5. Развитие физической культуры и спорта на территории городского  поселения «Кунья». | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2026 годы | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2023г  (тыс. руб.) | 2024г  (тыс. руб.) | 2025г  (тыс. руб.) | 2026г  (тыс. руб.) |  |
| федеральный бюджет | 956,141 | 305,521 | 319,931 | 330,689 | 0,00 |
| областной бюджет | 400,0 | 28,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |  |
| местный бюджет | 30060,58608 | 7119,79508 | 7421,191 | 7498,10 | 8021,5 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 31416,72708 | 7453,31608 | 7865,12200 | 7952,78900 | 8145,500 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 1,3(км) в год.  2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,08 (%) в год.  3. Количество замененных ламп – 10 (ед.) в год.  4. Количество освещенных улиц – 38 (ед.).  5.Количество посаженных деревьев 2 (ед) в год;  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 0 (ед. в год).  7. Количество отремонтированных братских захоронений и памятников истории – 1 (ед.в год).  8. Количество убранных несанкционированных свалок - 0 (ед. в год).  9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 1 (ед.в год).  10. Количество проведенных городских мероприятий –2 (ед.в год).  11. Реализация народной программы - 1 (ед.в год).  12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 1(ед.в год)  13. Снижение количества пожаров – 1(ед.в год).  14.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1 (ед.в год).  15.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1,0 (чел).  16.Количество военно - учетных инспекторов 1 (чел. в год).  17.Количество получателей доплаты к пенсии - 1(чел. в год).  18. Создание благоприятных условий для творческой деятельности на территории поселения – 1 (ед. в год)  19. Вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков, в систематические занятия физической культуры и спортом – 2 (ед.в год)  20.Составление правил землепользования и застройки –1 (ед.в год)  21.Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского – 2 (Га в год)  22.Реализация местных инициативных проектов -1(ед.в год)  23.Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия)-0(ед. в год). | | | | | |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Городское поселение «Кунья» входит в состав муниципального образования «Куньинский район», и является административным центром Куньинского района Псковской области. Поселение расположено в северной части Куньинского района.

На территории поселения расположено 45 улиц и переулков в которых проживает 2845 человек зарегистрированных постоянно по месту жительства на территории городского поселения «Кунья и 46 человек зарегистрированных по месту пребывания от 1 года до 20 лет на территории данного поселения, 741 человек граждан пожилого возраста, что составляет 25,8 % от общей численности населения. Количество детей составляет 630 человек, из них дети до 1,5 года –36 человека, от 1,5 до 7 лет – 169 человека, от 7 до 17 лет –425 человек.

Демографическая ситуация городского поселения «Кунья» характеризуется уменьшением численности населения в результате естественной убыли. За 2023 год число умерших составило человек, число родившихся - 5 человек.

60 % населения относится к экономически активному населению. Однако 30 % трудоспособного населения трудится на предприятиях и учреждениях, расположенных за пределами поселения, близость поселения к городу Великие Луки с большим предложением рабочих мест и более высокой заработной платой станет основной проблемой социально-экономического развития поселения. Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест. А это ведет, в свою очередь, к тому, что бюджет городского поселения «Кунья» недополучает денежные средства, которые формируются за счет получения НДФЛ, занятых в организациях поселения.

Доходы населения ниже средних. Основным источником доходов населения являются пенсионные выплаты и доходы, получаемые по месту работы, - это заработная плата и выплаты социального характера, рост которых, по-прежнему является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала городского поселения «Кунья», и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом городского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

За прогнозируемый период 2023-2026 г. населения городского поселения «Кунья» поселения уменьшится за счет большой смертности и малой рождаемости и достигнет в 2023 году 2840 человек.

Анализ возрастной структуры населения показывает, что старение населения продолжается.

Главными направлениями деятельности по обеспечению занятости населения поселения являются: привлечение граждан для участия в общественных работах в период активного поиска постоянной работы, информирование населения о положении на рынке труда, наличии учебных мест.

Приоритетными задачами в сфере молодежной политики станут:

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, создание условий для самообразования молодежи;

формирование здорового образа жизни, экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере;

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры, повышение рождаемости и всестороннюю поддержку молодых семей.

По состоянию на 01 июля 2023г. численность работоспособного населения на территории городского поселения «Кунья» составляет – 1448 человека, в том, числе 1771 человек по организациям на территории городского поселения:

Увеличения численности постоянных рабочих мест в 2024 году не ожидается.

В службу занятости населения Куньинского района за период с 01.01.2023 года по 30.09.2023 года обратились за содействием в поиске работы 14 человек, из них все граждане признаны безработными.

Для повышения инвестиционной привлекательности городского поселения «Кунья», придания устойчивого характера позитивным сдвигам в динамике инвестиций в основной капитал планируется:

использование конкурентных преимуществ городского поселения, характеризующих его привлекательность для обеспечения притока внешних ресурсов;

оформление невостребованных земельных долей в собственность органов местного самоуправления с целью обеспечения условий рационального использования земельных ресурсов.

В настоящее время на территории городского поселения нет сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Основным направлением в развитии городского хозяйства являются личные подсобные хозяйства граждан.

Поголовье скота на 01.10.2023 в хозяйствах поселения:

- КРС – 8;

- Овцы и козы – 24;

- Птица всех возрастов – 694

- 4 пчелосемей.

Приоритетным направлением в работе учреждений культуры городского поселения является удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социокультурной активности населения, развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения, создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других формирований, поиск новых форм деятельности и направлений.

На территории городского поселения действует 9 муниципальных учреждений; 3 организации по осуществлению эксплуатации жилых помещений; 5 образовательных учреждений; 70 организаций иных форм собственности.

По территории поселения проходят:

а) Железнодорожная магистраль Москва-Рига

б) Автотрасса Москва – Балтия (М-9)

Электроснабжение на территории муниципального образования городского образования «Кунья» находится в удовлетворительном состоянии, все необходимые работы проводятся в плановом порядке.

Обеспечение мобильной связью в поселении осуществляется через оператора сотовой связи кампаний «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2», стационарную связь обеспечивает ПАО «Ростелеком».

В 2023-2026 годах будет осуществляться реализация полномочий органов местного самоуправления в части содержания и благоустройства территории. При этом средства бюджета поселения планируется направить по следующим разделам:

Организация освещения улиц: систематический контроль за освещением: приобретение фонарей уличного освещения, своевременная замена фонарей уличного освещения, вышедших из строя, а также оплата за потребленную электроэнергию. 29 улиц и 16 переулков городского поселения «Кунья» обеспечены уличным освещением. Общее количество светильников составляет 232 штук. Расчетная величина расхода электроэнергии 917 кВТ\*ч. В прогнозируемом периоде предполагается поддержание действующей электросети в работоспособном состоянии.

Организацию сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и крупногабаритных отходов:

осуществление контроля за порядком сбора и вывоза ТБО, выполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения юридическими и физическими лицами, независимо от форм собственности.

Вывоз мусора с 01.01.2021 года осуществляется региональным оператором ООО «Экопром».

Планируется дальнейшая организация вывоза твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок.

Организацию благоустройства и озеленения территории:

Благоустройство территории будет осуществляться в соответствии с Правилами благоустройства, ежегодным планом благоустройства территории, с привлечением к работам по благоустройству граждан, организаций всех форм собственности.

- обрезка старых, больных и аварийных деревьев;

- очистка пожарных водоемов;

- озеленение населенных пунктов;

-производство работ по санитарной очистке территории поселения;

-содержание воинского захоронения;

- обслуживание и ремонт оборудования детских площадок.

Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения:

Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения:

- благоустройство пожарных водоемов;

- приобретение пожарного инвентаря.

- содержание плотины.

Планируется обустройство контейнерных площадок на территории поселения, установка фонаря и опоры на детской площадке по ул. Новая рп. Кунья.

2. **Цель и задачи Программы, показатели цели Программы, сроки реализации Программы.**

Целями муниципальной программы являются:

- комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности;

- обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского поселения «Кунья»;

- обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования;

- сохранение и развитие культурного потенциала, гармонизация культурной жизни городского поселения «Кунья»;

- развитие физической культуры и спорта для обеспечения доступности занятий населению городского поселения «Кунья», вовлечение различных групп населения в занятия физической культуры и спортом на территории поселения.

Задачи муниципальной программы:

1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.Активизация работ по содержанию, благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц.

3.Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения.

4.Участие в организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории городского поселения «Кунья».

5.Улучшение состояния территорий поселения.

6. Создание условий противопожарной защищенности территории поселения.

7.Развитие материально-технической базы, оснащение системами пожаротушения.

8. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

9.Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления.

10. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

11. Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования.

12. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры.

13. Создание условий для вовлечения населения городского поселения «Кунья», особенно детей и подростков, в систематические занятия физической культуры и спортом.

14. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

Показателицели программы:

1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения (км).

2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).

3. Количество замененных ламп (ед.).

4. Количество освещенных улиц (ед.).

5.Количество посаженных деревьев (ед).

6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев (ед.).

7.Количество отремонтированных воинских захоронений и памятников истории (ед.).

8. Количество убранных несанкционированных свалок (ед.).

9.Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы (ед.).

10. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок (ед.).

11. Количество проведенных городских мероприятий (ед.).

12. Реализация народной программы (ед.).

13.Снижение количества пожаров (ед.).

14.Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ед.).

15.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей (чел).

16. Количество военно - учетных инспекторов (чел.).

17.Количество получателей доплаты к пенсии (чел).

18. Создание благоприятных условий для творческой деятельности на территории поселения (ед.)

19.Вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков, в систематические занятия физической культуры и спортом (ед.)

20.Составление правил землепользования и застройки (ед.)

21.Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского (Га)

22.Реализация проектов местных инициатив ТОС(ед.)

23.Благоустройство территории братского воинского захоронения гп Кунья «Памяти павшим будем достойны» (ед.).

3**. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы.**

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация 5 подпрограмм:

**1. Подпрограмма «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории».**

1.Подпрограмма «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»

По данной подпрограмме планируется реализация тринадцати основных мероприятий:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. По данному основному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по благоустройству: иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского поселения, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения.

2. Обслуживание уличного освещения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию двух мероприятий по благоустройству: оплата услуг по предоставлению уличного освещения; проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения.

3. Озеленение территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: приобретение саженцев для озеленения территории поселения.

4. Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: содержание и благоустройство братских захоронений.

5. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

По данному основному мероприятию планируется реализация мероприятия по благоустройству: проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок.

6. Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения.

7. Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы. По данному основному мероприятию предусматривается реализация мероприятия по благоустройству: содержание объектов водоснабжения (общественные колодцы).

8. Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи. По данному основному мероприятию предусматривается реализация мероприятия по благоустройству: приобретение, установка и ремонт детских площадок.

9. Реализация народной программы. По данному основному мероприятию предусматривается реализация двух мероприятий по благоустройству:

- установка фонаря и опоры уличного освещения на детской площадке по ул. Новая рп. Кунья;

- установка контейнерных площадок по ул. Зеленая, ул. Рабочая рп. Кунья.

11.Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского. Проведение мероприятий химической обработки сорного растения в 2 этапа на территории рп Кунья по следующим адресам: ул. Загорная, ул. Докучаева, ул. Дзержинского (за трассой Москва-Балтия)

12.Реализация проектов местных инициативных проектов. Благоустройство территории братского воинского захоронения на территории городского поселения «Кунья».

13.Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия).

**2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории**

**поселения»**

По данной подпрограмме планируется реализация двух основных мероприятий:

1. Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения. По данному основному мероприятию планируется реализация двух мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности: благоустройство пожарных водоемов; приобретение пожарного инвентаря.
2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. По данному основному мероприятию планируются мероприятия по обследованию и эксплуатации гидротехнического сооружения.

**3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»**

По данной подпрограмме планируется реализация трех основных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования системы муниципального управления. По данному основному мероприятию планируется реализация четырех мероприятий по общегосударственным вопросам: обеспечение деятельности Главы Администрации поселения; обеспечение деятельности администрации поселения; иные межбюджетные трансферты на содержание контрольно- счетного органа.

2.Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий. По данному основному мероприятию планируется реализация мероприятия по национальной обороне: субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

3. Социальная поддержка граждан. По данному основному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по пенсионному обеспечению: доплата к пенсиям муниципальным служащим; расходы на проведение праздничных мероприятий.

**4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности районного культурного центра на территории городского поселения «Кунья»**

По данной подпрограмме планируется реализация одного основного мероприятия:

Содержание здания районного культурного центра. По данному основному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по культуре - содержание здания районного культурного центра.

**5.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Кунья»**

По данной подпрограмме планируется реализация одного основного мероприятия:

Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории городского поселения «Кунья». По данному основному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по физической культуре и спорту - проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории городского поселения «Кунья».

**4.Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Кунья» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2023 - 2026 годы составит 31416,72708 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год - 7453,31608 тыс. рублей;

на 2024 год – 7865,12200 тыс. рублей;

на 2025 год – 7952,78900 тыс. рублей;

на 2026 год – 8145,500 тыс. рублей.

**5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы.**

При реализации целей и задач муниципальной программы важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, осуществление мер, направленных на предотвращение и снижение последствий реализации рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в частности, относятся:

Правовые риски, связанные с изменениями федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы на региональном уровне, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий.

Финансовые риски связаны с существующим бюджетным дефицитом и недостаточным уровнем бюджетного финансирования. Снижение рисков возможно через определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение внебюджетных источников финансирования.

Административные риски связаны с изменением порядка прохождения согласований по внесению изменений в муниципальную программу, что может привести к нарушению планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач.

Основным условием минимизации административных рисков является обеспечение контроля на всех этапах реализации муниципальной программы, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы городского поселения. Одним из возможных путей минимизации данного риска является привлечение внебюджетных средств.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

**6.Ожидаемые результаты реализации Программы.**

«Предлагаемый вариант реализации Программы позволит сформировать необходимые условия для устойчивого функционирования инфраструктуры и будет способствовать позитивным переменам в качестве жизни населения. По прогнозным оценкам, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2024 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в Программе мероприятий:

1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 1,3 (км в год).

2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,08 (%).

3. Количество замененных ламп – 10 (ед.в год).

4. Количество освещенных улиц –38 (ед.).

5.Количество посаженных деревьев 2 (ед в год);

6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 2 (ед.в год).

7. Количество отремонтированных братских захоронений и памятников истории – 1 (ед. в год).

8. Количество убранных несанкционированных свалок - 0 (ед.в год);

9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы –1 (ед.в год).

10. Количество проведенных городских мероприятий –2 (ед.в год).

11. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 1 (ед.в год);

12. Реализация народной программы - 1(ед.в год).

13. Снижение количества пожаров – 1(ед.в год);

14.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1 (ед.в год).

15.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1,0 (чел).

16. Количество военно - учетных инспекторов 1 (чел.в год).

17.Количество получателей доплаты к пенсии - 1 (чел. в год).

18. Создание благоприятных условий для творческой деятельности на территории поселения 1 (ед. в год)

19. Вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков, в систематические занятия физической культуры и спортом 2 (ед. в год)

20. Составление правил землепользования и застройки – 1 (ед.в год)

21. Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского – 2 (Га в год)»

22. Реализация местных инициативных проектов - 1(ед.в год)

23. Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия)- 0 (ед.в год).

**7.Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности муниципальной программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:



- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора муниципальной программы;

- плановое значение индикатора;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом по формуле:



- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

**«Паспорт**

**подпрограммы «Развитие систем и объектов инфраструктуры**

**и благоустройства территории**»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2.Активизация работ по содержанию, благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц.  3.Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения.  4.Участие в организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории городского поселения «Кунья».  5.Улучшение состояния территории поселения. | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения (км).  2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).  3. Количество замененных ламп (ед.).  4. Количество освещенных улиц (ед.).  5.Количество посаженных деревьев (ед).  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев (ед.).  7.Количество отремонтированных воинских захоронений и памятников истории (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок (ед.).  9.Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы (ед.).  10. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок (ед.).  11. Количество проведенных городских мероприятий (ед.).  12. Реализация народной программы (ед.).  13.Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих посевов сорняка «борщевик Сосновского» и недопущению его дальнейшего распространения (га)  14.Самостоятельное и полноценное осуществление гражданами поселения собственных инициатив по решению вопросов местного значения, повышение общественной и деловой активности граждан (ед).  15.Сохранение и устойчивое развитие природных объектов, зеленых зон поселения, создание парковой зоны, как места массового отдыха граждан (ед). | | | | | |
| Основные мероприятия программы, входящие в состав подпрограммы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – (км).  2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – (%).  3. Количество замененных ламп – (ед.).  4. Количество освещенных улиц – (ед.).  5.Количество посаженных деревьев (ед);  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – (ед.).  7. Количество отремонтированных братских захоронений и памятников истории – (ед.).  8. Количество убранных несанкционированных свалок - (ед.).  9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – (ед.).  10. Количество проведенных городских мероприятий – (ед.).  11.Реализация народной программы - (ед.).  12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – (ед.).  13. Составление правил землепользования и застройки – (ед.).  14.Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского – (Га)  15.Реализация проектов местных инициатив ТОС-(ед.)  16.Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия)- (ед.).  17. Дополнительные меры в сфере занятости населения – (ед.). | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2023-2026 годы | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2023г  (тыс. руб.) | 2024г  (тыс. руб.) | 2025г  (тыс. руб.) | 2026г (тыс. руб.) |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 400,0 | 28,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| местный бюджет | 17092,23363 | 3200,91563 | 4404,7 | 4481,609 | 5005,009 |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 17492,23363 | 3228,91563 | 4528,7 | 4605,609 | 5129,009 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 1,3 (км в год).  2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,08 (% в год).  3. Количество замененных ламп – 10 (ед. в год).  4. Количество освещенных улиц – 38 (ед.).  5.Количество посаженных деревьев 2 (ед. в год);  6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 0 (ед.в год).  7. Количество отремонтированных братских захоронений и памятников истории – 1 (ед.в год).  8. Количество убранных несанкционированных свалок - 0 (ед.в год).  9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 1 (ед.в год).  10. Количество проведенных городских мероприятий –2 (ед.в год).  11.Реализация народной программы - 1(ед.в год).  12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 1(ед.в год).  13. Составление правил землепользования и застройки – 1 (ед.в год).  14.Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского – 2 (Га в год)  15.Реализация проектов местных инициатив ТОС-1(ед.в год)  16.Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия)-0 (ед. в год).  17. Дополнительные меры в сфере занятости населения – 0 (ед.в год). | | | | | |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Дороги местного значения подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

В настоящее время уличное освещение составляет 83 % от необходимого, для обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского поселения «Кунья» с привлечением предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных навалов мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значительных масштабах бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, на береговых линиях водоемов, на территории парка, детских игровых площадок и т.д. оказывает негативное воздействие на окружающую среду, является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству городского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2.Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы:

Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Задачи подпрограммы:

1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.Активизация работ по содержанию, благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;

3.Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения.

4.Участие в организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории городского поселения «Кунья».

5.Улучшение состояния территории поселения.

Показатели цели подпрограммы:

1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – (км).

2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – (%).

3. Количество замененных ламп – (ед.).

4. Количество освещенных улиц – (ед.).

5.Количество посаженных деревьев (ед);

6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – (ед.).

7. Количество отремонтированных братских захоронений и памятников истории – (ед.).

8. Количество убранных несанкционированных свалок - (ед.).

9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – (ед.).

10. Количество проведенных городских мероприятий – (ед.).

11.Реализация народной программы - (ед.).

12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – (ед.).

13. Составление правил землепользования и застройки – (ед.).

14.Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского – (Га)

15.Реализация проектов местных инициатив ТОС-(ед.)

16.Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия)- (ед.).

17. Дополнительные меры в сфере занятости населения – (ед.).

Срок реализации подпрограммы: 2023-2026 годы.

**3. Перечень и краткое описание основных мероприятий**

По данной подпрограмме планируется реализация тринадцати основных мероприятий:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. По данному основному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по благоустройству: иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения.

2. Обслуживание уличного освещения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию двух мероприятий по благоустройству: оплата услуг по предоставлению уличного освещения; проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения.

3. Озеленение территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: приобретение саженцев для озеленения территории поселения.

4. Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: очистка территории от сухих деревьев и кустарников.

5. Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: содержание и благоустройство братских захоронений.

6. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

По данному основному мероприятию планируется реализация мероприятия по благоустройству: проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок.

7. Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения. Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия по благоустройству: проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения.

8. Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы. По данному основному мероприятию предусматривается реализация мероприятия по благоустройству: содержание объектов водоснабжения (общественные колодцы).

9. Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи. По данному основному мероприятию предусматривается реализация мероприятия по благоустройству: приобретение, установка и ремонт детских площадок.

10. Реализация народной программы. По данному основному мероприятию предусматривается реализация одного мероприятия по благоустройству:

На 2023:

- установка фонаря и опоры на детской площадке;

- обустройство контейнерных площадок;

На 2024 год:

- благоустройство территории братского захоронения гп Кунья «Памяти павшим будем достойны»;

- обустройство контейнерных площадок.

11.Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского. Проведение мероприятий химической обработки сорного растения в 2 этапа на территории рп Кунья по следующим адресам: ул. Загорная, ул. Докучаева, ул. Дзержинского (за трассой Москва-Балтия)

12.Реализация проектов местных инициатив ТОС.

13.Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия).

14. Дополнительные меры в сфере занятости населения. Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Кунья» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023 - 2026 годы составит 17492,23363 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 3228,91563 тыс. рублей;

на 2024 год – 4528,7 тыс. рублей;

на 2025 год – 4605,609 тыс. рублей;

на 2026 год – 5129,009 тыс. рублей.

**5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы предполагается:

1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения – 1,3 (км в год).

2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,08 (% в год).

3. Количество замененных ламп – 10 (ед.в год).

4. Количество освещенных улиц – 38 (ед.).

5.Количество посаженных деревьев 2 (ед в год);

6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 0 (ед.в год).

7. Количество отремонтированных братских захоронений и памятников истории – 1 (ед.в год).

8. Количество убранных несанкционированных свалок - 0 (ед.в год).

9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 1 (ед.в год).

10. Количество проведенных городских мероприятий –2 (ед.в год).

11.Реализация народной программы - 1(ед.в год).

12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок – 1(ед.в год).

13. Составление правил землепользования и застройки – 1 (ед.в год).

14.Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского – 2 (Га в год)

15.Реализация проектов местных инициатив ТОС-1(ед.в год)

16.Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия)- 0 (ед.в год).

17. Дополнительные меры в сфере занятости населения – 0 (ед.в год).

**6. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений показателей (индикаторов), приведенных в паспорте подпрограммы, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где: Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

**Паспорт**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание условий противопожарной защищенности территории поселения.  2. Развитие материально-технической базы, оснащение системами пожаротушения.  3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Снижение количества пожаров (ед.)  2.Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ед.) | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения. | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2023-2026 годы | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2023г  (тыс. руб.) | 2024г  (тыс. руб.) | 2025г  (тыс. руб.) | 2026г  (тыс.руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 444,2 | 210,2 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 444,2 | 210,2 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Снижение количества пожаров – 1 (ед.в год)  2.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1 (ед.в год) | | | | | |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского поселения.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения и территорий;

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровья.

Основным направлением деятельности, которое может обеспечить уменьшение рисков пожаров, является организация первичных мер пожарной безопасности поселения.

Основными направлениями деятельности обеспечения безопасности гидротехнических сооружений являются:

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

повышение эффективности мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение проблем возможно только программно-целевым методом.

2. **Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы:

Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского поселения «Кунья».

Задачи подпрограммы:

Создание условий противопожарной защищенности территории поселения;

Развитие материально-технической базы, оснащение системами пожаротушения;

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

Показатели цели подпрограммы:

Снижение количества пожаров (ед.)

Снижение риска возникновения ЧС (ед.)

Срок реализации подпрограммы: 2023-2026 годы.

3**. Перечень и краткое описание основных мероприятий**

Основное мероприятие подпрограммы: организация первичных мер пожарной безопасности поселения.

Основное мероприятие подпрограммы: организация первичных мер по пожарной безопасности поселения. По данному основному мероприятию планируется реализация двух мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности: благоустройство пожарных водоемов, организация мер безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений.

4. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Кунья» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограмм на 2023 - 2026 годы составит 444,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 210,2 тыс. рублей;

на 2024 год – 78,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 78,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 78,0 тыс.рублей.

5. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Предлагаемый вариант реализации подпрограммы позволит:

сформировать необходимые условия для сокращения количества пожаров и будет способствовать сокращению потерь от них;

предотвратить возможность причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.

По прогнозным оценкам, реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2024 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в подпрограмме мероприятий:

- Снижение количества пожаров –1(ед.в год).

- Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1 (ед.в год).

6.**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений показателей (индикаторов), приведенных в паспорте подпрограммы, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

**Паспорт**

**подпрограммы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления.  2. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  3. Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования.  4.Социальные выплаты отдельным категориям граждан. | | | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей (чел).  2. Количество военно - учетных инспекторов (чел.).  3.Количество получателей доплаты к пенсии (чел). | | | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Обеспечение функционирования системы муниципального управления.  2. Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий.  3. Социальная поддержка граждан. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2023-2026 годы | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2023г  (тыс.  руб.) | 2024г  (тыс.  руб.) | 2025г  (тыс. руб.) | | 2026г  (тыс.  руб.) |
| федеральный бюджет | 956,141 | 305,521 | 319,931 | 330,689 | 0,0 | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | 12384,15245 | 3568,67945 | 2938,491 | 2938,491 | 2938,491 | | |
| иные источники |  |  |  |  |  | | |
| всего по источникам | 13340,29345 | 3874,20045 | 3258,422 | 3269,18 | 2938,491 | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1,0 (чел);  2. Количество военно - учетных инспекторов 1 (чел.в год);  3.Количество получателей доплаты к пенсии - 1 (чел в год); | | | | | | | |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Основными задачами в области реализации административной реформы являются: повышение результативности муниципального управления, снижение неэффективных бюджетных расходов; формирование и реализация кадровой политики с учетом перспектив развития муниципального образования.

Органы местного самоуправления наделены большим объемом полномочий и функций. Кадровая политика является одним из средств повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. Она реализуется путем формирования и эффективного использования кадрового состава, обладающего необходимыми качествами и способного ответить требованиям современного уровня развития местных органов управления. Для этого необходимо:

- развивать диалог с обществом, в т.ч. с целью формирования положительного облика муниципального служащего и высокого имиджа муниципальной службы;

- активнее внедрять информационные технологии и продолжить автоматизацию рабочих мест;

- развивать материально-техническую базу, оснащение современным компьютерным оборудованием и оргтехникой администрации муниципального образования;

- повышать профессиональную заинтересованность муниципальных служащих в длительном прохождении муниципальной службы;

- проводить работы по информатизации и введению новых информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения открытости деятельности администрации, а также повышения эффективности муниципального управления.

Также для нормальной работы муниципальных служащих необходимо обеспечить материальную базу в соответствии с действующими санитарными нормами.

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы позволит качественно преобразовать систему муниципальной службы, оптимизировать ее организацию и функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, тем самым существенно повысить эффективность и результативность кадровой политики на муниципальной службе.

Решение проблем возможно только программно-целевым методом.

2. **Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы,**

**сроки реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы:

Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования.

Задачи подпрограммы:

Показатели цели подпрограммы:

1.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей (чел);

2. Количество военно - учетных инспекторов (чел.);

3.Количество получателей доплаты к пенсии (чел);

Срок реализации подпрограммы: 2023-2026 годы.

3. **Перечень и краткое описание основных мероприятий**

По данной подпрограмме планируется реализация двух основных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования системы муниципального управления. По данному основному мероприятию планируется реализация двух мероприятий по общегосударственным вопросам: обеспечение деятельности Главы Администрации поселения; обеспечение деятельности администрации поселения.

2.Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий. По данному основному мероприятию планируется реализация мероприятия по национальной обороне: субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

3. Социальная поддержка граждан. По данному основному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по пенсионному обеспечению: доплата к пенсиям муниципальным служащим и одного мероприятия по социальному обеспечению: расходы на проведение праздничных мероприятий.

4. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Кунья» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023 - 2026 годы составит 13340,29345 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 3874,2045 тыс. рублей;

на 2024 год – 3258,422 тыс. рублей;

на 2025 год – 3269,18 тыс. рублей;

на 2026 год – 2938,491 тыс. рублей.

5. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Предлагаемый вариант реализации подпрограммы позволитобеспечить эффективное функционирование органов местного самоуправления муниципального образования и будет способствовать повышению качества жизни населения.

По прогнозным оценкам, реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2024 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в подпрограмме мероприятий:

1. Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1,0 (челю в год).
2. Количество военно - учетных инспекторов 1 (чел. в год).
3. Количество получателей доплаты к пенсии - 1 (чел. в год);

6.**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений показателей (индикаторов), приведенных в паспорте подпрограммы, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

**Паспорт**

**Подпрограммы «Обеспечение деятельности районного культурного центра на территории городского поселения «Кунья» на 2023-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение деятельности районного культурного центра на территории городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Сохранение и развитие культурного потенциала, гармонизация культурной жизни городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры. | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Создание благоприятных условий для творческой деятельности на территории поселения | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |  | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На 2023-2026 гг. | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс.  руб.) | 2023 год  (тыс.  руб.) | 2024 год  (тыс.  руб.) | 2025 год  (тыс.  руб.) | 2026  год  (тыс.  руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.  1 (шт.в год); | | | | | |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость координации ее развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в городском поселении Кунья, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного наследия.

В настоящее время, предполагается ведение активной работы на базе действующего муниципального бюджетного учреждения Районный культурный центр направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей городского поселения Кунья всех возрастов, что будет достигаться регулярным проведением, ставших традиционными, торжественных культурно-массовых мероприятий.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала городского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры городского поселения. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

1. **Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы**

Цель Программы: Сохранение и развитие культурного потенциала, гармонизация культурной жизни городского поселения Кунья.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы;

- обеспечение доступности населения к культурным ценностям и удовлетворения культурных потребностей граждан;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры;

Расходы на финансовое обеспечение по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий в сфере народного творчества позволят в 2024 году достичь следующих показателей:

больше проведенных мероприятий;

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг;

1. **Перечень и краткое описание основных мероприятий**

По данной подпрограмме планируется реализация основного мероприятия:

Содержание здания районного культурного центра. По данному мероприятию планируется реализация одного мероприятия по культуре - содержание здания районного культурного центра.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Кунья» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023 - 2026 годы составит 100 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год - 100,00 тыс. рублей;

на 2024 год - 0,00 тыс. рублей;

на 2025 год - 0,00 тыс. рублей;

на 2026 год - 0,00 тыс. рублей.

1. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме обеспечить

расширение и улучшение качества услуг, создание благоприятных условий для творческой деятельности; увеличение числа культурно - досуговых мероприятий; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.

6.**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений показателей (индикаторов), приведенных в паспорте подпрограммы, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

**Паспорт**

**подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Кунья»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта для обеспечения доступности занятий населению городского поселения «Кунья», вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства. | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Создать условия для вовлечения населения городского поселения Кунья», особенно детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом.  2. Повышение интереса населения к занятием физической культурой и спортом. | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | Вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом (ед.) | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории городского поселения «Кунья» | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2023-2026 годы | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 2023г.  (тыс. руб.) | 2024г  (тыс. руб.) | 2025г  (тыс. руб.) | 2026г  (тыс.руб.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом — 2 (ед.в год); | | | | | |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Физическая культура и спорт органически связаны с основами развития общества. Решение таких важнейших задач, как улучшение состояние здоровья населения, осознание молодым поколением необходимости здорового образа, занятий физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада, зависит от развития физической культуры и спорта.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта

- на данный момент в поселении нет ни одного спортивного сооружения

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической

культуры и спорта.

В данной ситуации необходимо средствами физической культуры и спорта, принять меры по формированию здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих неприятие вредных привычек.

Решение проблем возможно только программно-целевым методом.

2. **Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы,**

**сроки реализации подпрограммы**

**Цель** подпрограммы:

Развитие физической культуры и спорта для обеспечения доступности занятий населению городского поселения «Кунья», вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом на территории городского поселения «Кунья».

**Задачи** подпрограммы:

1. Создать условия для вовлечения населения городского поселения Кунья», особенно детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом.
2. Повышение интереса населения к занятием физической культурой и спортом.

**Показатели** цели подпрограммы:

Вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом — (ед.).

**Срок реализации** подпрограммы: 2023-2026 годы.

3. **Перечень и краткое описание основных мероприятий**

По данной подпрограмме планируется реализация основного мероприятий: развитие физической культуры и спорта для обеспечения доступности занятий населению городского поселения «Кунья», вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства. Планируется Приобретение грамот, дипломов, памятных сувениров и иной наградной атрибутики, проведение официально — оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения.

4. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023 - 2026 годы составит 40 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год - 40,00 тыс. рублей;

на 2024 год - 0,00 тыс. рублей;

на 2025 год - 0,00 тыс. рублей;

на 2026 год - 0,00 тыс. рублей.

5. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Предлагаемый вариант реализации подпрограммы позволит **обеспечить вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом.** В настоящее время, существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения являются доказательством жизнеспособности и духовной силы государства.

В результате реализации мероприятий программы планируется достичь следующих результатов:

По прогнозным оценкам, реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в подпрограмме мероприятий:

1. вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом.

6.**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений показателей (индикаторов), приведенных в паспорте подпрограммы, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Кунья»

от 2024 года №

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Кунья» на 2023 – 2026 годы»

Сведения

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | | Значения целевых показателей | | | | | | | | |  | | |
| 2023г | | | 2024г | | | 2025г | | | 2026г | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства**  **муниципального образования «Кунья» на 2023 – 2026 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения | | км | | 1,3 | | | 1,3 | | | 1,3 | | | 1,3 | | |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | 5,08 | | | 5,08 | | | 5,08 | | | 5,08 | | |
| 3. | Количество замененных ламп | | Ед. в год | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| 4. | Количество освещенных улиц | | Ед. | | 38 | | | 38 | | | 38 | | | 38 | | |
| 5. | Количество посаженных деревьев | | Ед. в год | | 0 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 6. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | | Ед. в год | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 7. | Количество отремонтированных воинских захоронений и памятников истории | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 8. | Количество убранных несанкционированных свалок | | Ед. в год | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 9. | Количество отстроенных, реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 10. | Количество проведенных городских мероприятий | | Ед. в год | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 11. | Количество оборудованных и реконструированных детских площадок | | Ед. в год | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
| 12. | Реализация народной программы | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 13. | Снижение количества пожаров | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 14. | Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 15. | Количество муниципальных служащих на 1000 жителей | | чел. | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 16. | Количество военно – учетных инспекторов (чел.) | | чел. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 17. | Количество получателей доплаты к пенсии | | чел. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 18. | Создание благоприятных условий для творческой деятельности на территории поселения | | ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 19. | Вовлечение населения городского поселения, особенно детей и подростков, в систематические занятия физической культуры и спортом | | ед. в год | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 20. | Составление правил землепользования и застройки | | ед. в год | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | |
| 21. | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | | Га в год | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 22. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив | | ед. в год | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 23. | Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия) | | ед. в год | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения | | Км в год | | 1,3 | | | 1,3 | | | 1,3 | | | 1,3 | | |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % в год | | 5,08 | | | 5,08 | | | 5,08 | | | 5,08 | | |
| 1.3. | Количество замененных ламп | | Ед. в год | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| 1.4. | Количество освещенных улиц | | Ед. | | 38 | | | 38 | | | 38 | | | 38 | | |
| 1.5. | Количество посаженных деревьев | | Ед. в год | | 0 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 1.6. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | | Ед. в год | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | |
| 1.7. | Количество отремонтированных воинских захоронений и памятников истории | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 1.8. | Количество убранных несанкционированных свалок | | Ед. в год | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 1.9. | Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 1.10. | Количество проведенных городских мероприятий | | Ед. в год | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 1.11 | Количество оборудованных и реконструированных детских площадок | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 1.12. | Реализация народной программы | | Ед. в год | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 1.13 | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив | | Ед. в год | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение количества пожаров | | Ед. в год | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2.2. | Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | Ед. в год | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество муниципальных служащих на 1000 жителей | | чел. | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 3.2. | Количество военно – учетных инспекторов (чел.) | | чел. в год | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 3.3. | Количество получателей доплаты к пенсии | | чел. в год | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение деятельности районного культурного центра на территории городского поселения «Кунья»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | | Ед. в год | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| **Подпрограмма 5**  **«Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Кунья»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории городского поселения «Кунья» | | Ед. в год | | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

городского поселения «Кунья»

от 20.02.2024 года № 13

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Кунья» на 2023 – 2026 годы»

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп/п** | **Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия** | | **Целевые показатели основного мероприятия** | | **Значения целевых показателей основного мероприятия** | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения | | 2023 – 1,3 км в год  2024 – 1,3 км в год  2025 – 1,3 км в год  2026 - 1,3 км в год | | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 2023 – 5,08% в год  2024 – 5,08% в год  2026 – 5,08% в год  2026 – 5,08% в год | | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обслуживание уличного освещения» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество замененных ламп | | 2023 –10 ед. в год  2024 – 10 ед. в год  2025 – 10 ед. в год  2026 – 10 ед. в год | | |
| Количество освещенных улиц | | 2023 – 38 ед  2024 – 38 ед  2025 – 38 ед  2026 – 38 ед | | |
| 1.3 | Основное мероприятие «Озеленение территории поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество посаженных деревьев | | 2023 – 0 ед. в год  2024 – 2 ед. в год  2025 – 2 ед. в год  2026 – 2 ед. в год | | |
| 1.4 | Основное мероприятие «Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | | 2023 – 0 ед. в год  2024 – 0 ед. в год  2025 – 0 ед. в год  2026 – 0 ед. в год | | |
| 1.5 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество отремонтированных братских захоронений | | 2023 – 1 ед. в год  2024 – 1 ед. в год  2025 – 1 ед. в год  2026 – 1 ед. в год | | |
| 1.6 | Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество убранных несанкционированных свалок | | 2023 – 0 ед. в год  2024 – 0 ед. в год  2025 – 0 ед. в год  2026 - 0 ед. в год | | |
| 1.7 | Основное мероприятие «Создание условий для организации удобства и комфорта жителей населения» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество проведенных городских мероприятий | | 2023 – 2 ед. в год  2024 – 2 ед. в год  2025 – 2 ед. в год  2026 – 2 ед. в год | | |
| 1.8 | Основное мероприятие «Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы | | 2023 – 1 ед. в год  2024 – 1 ед. в год  2025 – 1 ед. в год  2026 – 1 ед. в год | | |
| 1.9 | Основное мероприятие «Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество оборудованных и реконструированных детских площадок | | 2023 – 1 ед. в год  2024 – 1 ед. в год  2025 – 1 ед. в год  2026 – 1 ед. в год | | |
| 1.10 | Основное мероприятие «Реализация народной программы» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Реализация народной программы | | 2023 – 1 ед. в год  2024 – 1 ед. в год  2025 – 1 ед. в год  2026 – 1 ед. в год | | |
| 1.11 | Основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | | 2023 – 2 га в год  2024 – 2 га в год  2025 – 2 га в год  2026 – 2 га в год | | |
| 1.12 | Основное мероприятие «Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив | | 2023 – 1 ед в год  2024 – 1 ед в год  2025 – 1 ед в год  2026 – 1 ед в год | | |
| о1.13 | Основное мероприятие «Расходы на благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия – Латвия)» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Благоустройство территории парка рп. Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» (Россия-Латвия | | 2023 – 0 ед в год  2024 – 0 ед в год  2025 – 0 ед в год  2026 – 0 ед. в год | | |
| 2 | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения**  **и объектов на территории поселения»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения» | | Администрация городского поселения «Кунья» | | Снижение количества пожаров | | 2023 – 1 ед в год  2024 – 1 ед в год  2025 – 1 ед в год  2026 – 1 ед в год | |
|  |  | |  | | Исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | 2023 – 1 ед в год  2024 – 1 ед в год  2025 – 1 ед в год  2026 – 1 ед в год | |
| 3 | **Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы муниципального управления» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество муниципальных служащих на 1000 жителей | | 2023 – 1 чел  2024 – 1 чел  2025 – 1 чел  2026 – 1 чел | | |
| 3.2 | Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество военно-учетных инспекторов | | 2023 – 1 чел в год  2024 – 1 чел в год  2025 – 1 чел в год  2026 – 1 чел в год | | |
| 3.3 | Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» | Администрация городского поселения «Кунья» | | Количество получателей доплаты к пенсии | | 2023 – 1 чел в год  2024 – 1 чел в год  2024 – 1 чел в год  2025 – 1 чел в год | | |
| 3.4 | Основное мероприятие «Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений» | Администрация городского поселения «Кунья | | оставление правил землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством | | 2023 – 0 ед.в год  2024 – 1 ед в год  2025 – 0 ед в год  2026 – 0 ед в год | | |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

городского поселения «Кунья»

от 20.02.2024 года № 13

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Кунья» на 2023 – 2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

муниципального образования «Кунья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | |
| 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Кунья» на 2023 – 2026 годы»** | **Администрация городского поселения «Кунья»** | **7453,31608** | **7865,12200** | **7952,78900** | **8145,500** | **31416,72708** |
| ***1.*** | ***Подпрограмма муниципальной «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»*** | *Администрация городского поселения «Кунья»* | **3228,91563** | **4528,7** | **4605,609** | **5129,009** | **17492,23363** |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них » | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 1374,79816 | 1384,0 | 1446,0 | 1950,0 | 6154,79816 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 1374,79816 | 1384,0 | 1446,0 | 1950,0 | 6154,79816 |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  «Обслуживание уличного освещения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 910,6 | 2077,0 | 2077,0 | 2077,0 | 7141,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Обслуживание уличного освещения | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 910,6 | 2077,0 | 2077,0 | 2077,0 | 7141,6 |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Оплата услуг по предоставлению уличного освещения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 650,0 | 1775,0 | 1775,0 | 1775,0 | 5975,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие  «Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 260,6 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 1166,6 |
| 1.3 | **Основное мероприятие:**  «Озеленение территории поселения » | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 243,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Озеленение улиц поселка» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 243,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Приобретение саженцев для озеленения территории поселения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 243,0 |
| 1.4 | **Основное мероприятие:**  «Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 142,4271 | 287,0 | 287,0 | 287,0 | 1003,4271 |
| 1.4.1 | Мероприятие «Содержание и ремонт братских захоронений» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 142,4271 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 403,42710 |
| 1.4.1.1 | Мероприятие  «Содержание и благоустройство братских захоронений и памятников истории» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 140,4271 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 386,4271 |
| 1.4.1.2 | Мероприятие  «Приобретение ритуальных венков» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 17,0 |
| 1.4.2 | Мероприятие  «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Куньинский район» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 1.4.3 | Мероприятие «Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие**:  «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 32,1177 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1202,1177 |
| 1.5.1 | Мероприятие «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 32,1177 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1202,1177 |
| 1.5.1.1 | Мероприятие  «Проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 32,1177 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1202,1177 |
| 1.6 | **Основное мероприятие**:  «Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 350,25331 | 50,0 | 64,909 | 84,309 | 549,47131 |
| 1.6.1 | Мероприятие  «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 350,25331 | 50,0 | 64,909 | 84,309 | 549,47131 |
| 1.7 | **Основное мероприятие:**  «Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 112,8297 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 127,8297 |
| 1.7.1 | «Содержание объектов водоснабжения» (общественные колодцы) | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 52,8297 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 67,8297 |
| 1.7.3 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на содержание объектов водоснабжения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 1.8 | **Основное мероприятие:**  «Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 14,973 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 14,973 |
| 1.8.1 | Мероприятие «Приобретение, установка и ремонт детских площадок» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 14,973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,973 |
| 1.9 | **Основное мероприятие:**  «Реализация народной программы» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 207,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 891,0 |
| 1.9.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по народной программе» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 207,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 891,0 |
| 1.9.1.1 | Мероприятие  «Установка фонаря и опоры на детской площадке» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 1.9.1.2 | Мероприятие  «Обустройство контейнерных площадок» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 |
| 1.9.1.3 | Мероприятие  «Благоустройство территории братского захоронения гп Кунья «Памяти павших будем достойны» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 0,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 684,0 |
| 1.10 | **Основное мероприятие**  «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 31,11111 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 111,21111 |
| 1.10.1 | Мероприятие  «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 28,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| 1.10.2 | Мероприятие  «Софинансирование ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 3,11111 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 11,21111 |
| 1.11 | **Основное мероприятие:**  «Услуги ЖКХ» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 52,80555 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,80555 |
| 1.11.1 | Мероприятие  «Оплата жилищно-коммунальных услуг» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 52,80555 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,80555 |
| ***2.*** | ***Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»*** | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 210,2 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 444,2 |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  «Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 210,2 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 444,2 |
|  | Мероприятие «Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 210,2 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 444,2 |
| 2.1.1. | Мероприятие  «Благоустройство пожарных водоемов» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 160,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 358,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация мер безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 40,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 64,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Техническое обслуживание систем и установок АПС и СОУЭ» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 10,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
| ***3.*** | ***Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»*** | *Администрация городского поселения «Кунья»* | **3874,20045** | **3258,422** | **3269,18** | **2938,491** | **13340,29345** |
| 3.1. | **Основное мероприятие**: «Обеспечение функционирования системы муниципального управления» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 3045,04194 | 2903,491 | 2903,491 | 2903,491 | 11755,51494 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации поселения» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 2566,86462 | 2540,443 | 2540,443 | 2540,443 | 10188,19362 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации поселения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 472,51526 | 356,326 | 356,326 | 356,326 | 1541,49326 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации поселения  (Иные бюджетные ассигнования) | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 5,66206 | 6,722 | 6,722 | 6,722 | 25,82806 |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 305,521 | 319,931 | 330,689 | 0,0 | 956,141 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 254,765 | 263,92 | 274,47 | 0,0 | 793,155 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 50,756 | 56,011 | 56,219 | 0,0 | 162,986 |
| 3.3 | **Основное мероприятие:** «Социальная поддержка граждан» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 66,22 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 171,22 |
| 3.3.1 | Мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим»  (Доплата к пенсиям муниципальным служащим | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 18,72 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 123,72 |
| 3.3.2 | Мероприятие «Единовременные выплаты отдельным категориям граждан» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 |
| **3.4** | **Основное мероприятие**  «Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 457,41751 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,41751 |
| 3.4.1. | Мероприятие: «Составление правил землепользования и застройки поселений» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 457,41751 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,41751 |
| ***4.*** | ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности районного культурного центра на территории городского поселения «Кунья»*** | *Администрация городского поселения «Кунья»* | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| 4.1 | **Основное мероприятие: «**Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | ***Администрация городского поселения «Кунья»*** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4.1.1. | Мероприятие: «Иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ***5.*** | ***Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Кунья»*** | *Администрация городского поселения «Кунья»* | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** |
| 5.1 | **Основное мероприятие:** «Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории городского поселения» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие: «Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта» | *Администрация городского поселения «Кунья»* | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

городского поселения «Кунья»

от 20.02.2024 года № 13

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие систем инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования

«Кунья» на 2023 – 2026 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | | | | | 2026  год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Кунья» на 2023 – 2026 годы»** | Всего, в том числе: | всего | **7453,31608** | **7865,12200** | **7952,78900** | | | | | **8145,500** | **31416,72708** |
| федеральный бюджет | 305,521 | 319,931 | 330,689 | | | | | 0,0 | 956,141 |
| областной бюджет | 28,0 | 124,0 | 124,0 | | | | | 124,0 | 400,0 |
| местный бюджет | 7119,79508 | 7421,191 | 7498,10 | | | | | 8021,5 | 30060,55608 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| Администрация городского поселения «Кунья» | всего | **7453,31608** | **7865,12200** | **7952,78900** | | | | | **8145,500** | **31416,72708** |
| федеральный бюджет | 305,521 | 319,931 | 330,689 | | | | | 0,0 | 956,141 |
| областной бюджет | 28,0 | 124,0 | 124,0 | | | | | 124,0 | 400,0 |
| местный бюджет | 7119,79508 | 7421,191 | 7498,10 | | | | | 8021,5 | 30060,55608 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1 | **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»** | Всего, в том числе: | всего | **3228,91563** | **4528,7** | **4605,609** | | | | | **5129,009** | **17492,23363** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28,0 | 124,0 | 124,0 | | | | | 124,0 | 400,0 |
| местный бюджет | 3200,91563 | 4404,7 | 4481,609 | | | | | 5005,009 | 17092,23363 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| Администрация городского поселения «Кунья» | всего | **3228,91563** | **4528,7** | **4605,609** | | | | | **5129,009** | **17492,23363** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28,0 | 124,0 | 124,0 | | | | | 124,0 | 400,0 |
| местный бюджет | 3200,91563 | 4404,7 | 4481,609 | | | | | 5005,009 | 17092,23363 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них » | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 1374,79816 | 1384,0 | 1446,0 | | | | | 1950,0 | 6154,79816 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 1374,798,16 | 1384,0 | 1446,0 | | | | | 1950,0 | 6154,79816 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 1374,79816 | 1384,0 | 1446,0 | | | | | 1950,0 | 6154,79816 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 1374,798,16 | 1384,0 | 1446,0 | | | | | 1950,0 | 6154,79816 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие:**  «Обслуживание уличного освещения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 910,6 | 2077,0 | 2077,0 | | | | | 2077,0 | 7141,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 910,6 | 2077,0 | 2077,0 | | | | | 2077,0 | 7141,6 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Обслуживание уличного освещения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 910,6 | 2077,0 | 2077,0 | | | | | 2077,0 | 7141,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 910,6 | 2077,0 | 2077,0 | | | | | 2077,0 | 7141,6 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Оплата услуг по предоставлению уличного освещения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 650,0 | 1775,0 | 1775,0 | | | | | 1775,0 | 5975,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 650,0 | 1775,0 | 1775,0 | | | | | 1775,0 | 5975,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие «Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 260,6 | 302,0 | 302,0 | | | | | 302,0 | 1166,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 260,6 | 302,0 | 302,0 | | | | | 302,0 | 1166,6 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие:**  «Озеленение территории поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 0,0 | 81,0 | 81,0 | | | | | 81,0 | 243,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 81,0 | 81,0 | | | | | 81,0 | 243,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие «Озеленение улиц поселка» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 0,0 | 81,0 | 81,0 | | | | | 81,0 | 243,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 81,0 | 81,0 | | | | | 81,0 | 243,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие «Приобретение саженцев для озеленения территории поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 0,0 | 81,0 | 81,0 | | | | | 81,0 | 243,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 81,0 | 81,0 | | | | | 81,0 | 243,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие:** «Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 142,4271 | 287,0 | 287,0 | | | | | 287,0 | 1003,4271 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 142,4271 | 287,0 | 287,0 | | | | | 287,0 | 1003,4271 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие «Содержание и ремонт братских захоронений» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 142,4271 | 87,0 | 87,0 | | | | | 87,0 | 403,4271 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 142,4271 | 87,0 | 87,0 | | | | | 87,0 | 403,4271 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятие «Содержание и благоустройство братских захоронений и памятников истории» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 140,4271 | 82,0 | 82,0 | | | | | 82,0 | 386,4271 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 140,4271 | 82,0 | 82,0 | | | | | 82,0 | 386,4271 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.4.3 | Мероприятие  «Приобретение ритуальных венков» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 2,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 17,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 2,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 17,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.4.4 | Мероприятие «Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Куньинский район" | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 0,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | 300,0 |
| местный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.4.5 | Мероприятие «Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 0,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | 100,0 | 300,0 |
| иные источники |  |  | | | |  | |  |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие**:  «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 32,1177 | 390,0 | | 390,0 | | | | 390,0 | 1202,1177 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| местный бюджет | 32,1177 | 390,0 | | 390,0 | | | | 390,0 | 1202,1177 |
| иные источники |  |  | |  | | | |  |  |
|  | Мероприятие «Организация в деятельности по накоплению и транспортированию коммунальных отходов» | Администрация городского поселения «Кунья | всего | 32,1177 | 390,0 | | 390,0 | | | | 390,0 | 1202,1177 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| местный бюджет | 32,1177 | 390,0 | | 390,0 | | | | 390,0 | 1202,1177 |
| иные источники |  |  | |  | | | |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие  «Проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 32,1177 | 390,0 | | 390,0 | | | | 390,0 | 1202,1177 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| местный бюджет | 32,1177 | 390,0 | | | 390,0 | | | 390,0 | 1202,1177 |
| иные источники |  |  | | |  | | |  |  |
| 1.6 | **Основное мероприятие:**  «Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 350,25331 | 50,0 | | | 64,909 | | | 84,309 | 549,47131 |
| федеральный бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| местный бюджет | 350,25331 | 50,0 | | | 64,909 | | | 84,309 | 549,47131 |
| иные источники |  |  | | |  | | |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятие  «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 350,25331 | 50,0 | | | 64,909 | | | 84,309 | 549,47131 |
| федеральный бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| местный бюджет | 350,25331 | 50,0 | | | 64,909 | | | 84,309 | 549,47131 |
| иные источники |  |  | | |  | | |  |  |
| 1.7 | **Основное мероприятие:**  «Реконструкция объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 112,8297 | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 127,8297 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 112,8297 | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 127,8297 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.7.1 | Мероприятие  «Содержание объектов водоснабжения» (общественные колодцы) | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 52,8297 | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 67,8297 |  | 3,0 | 3,0 | 1141,54121 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 52,8297 | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 67,8297 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.7.2 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты на содержание объектов водоснабжения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 60,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.8 | **Основное мероприятие:**  «Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 14,973 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 14,973 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 14,973 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 14,973 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.8.1 | Мероприятие  «Приобретение, установка и ремонт детских площадок» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 14,973 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 14,973 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 14,973 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 14,973 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.9 | **Основное мероприятие:**  «Реализация народной программы» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 207,0 | 228,0 | 228,0 | | | | | 228,0 | 891,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 207,00 | 228,0 | 228,0 | | | | | 228,0 | 891,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.9.1 | Мероприятие  «Установка фонаря и опоры на детской площадке» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 80,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 80,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.9.2 | Мероприятие  «Обустройство контейнерных площадок» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 127,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 127,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 127,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 127,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.9.3 | Мероприятие «Благоустройство территории братского захоронения гп Кунья «Памяти павших будем достойны» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 0,0 | 228,0 | 228,0 | | | | | 228,0 | 684,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 228,0 | 228,0 | | | | | 228,0 | 684,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.10 | **Основное мероприятие**  «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 31,11111 | 26,7 | 26,7 | | | | | 26,7 | 111,21111 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет | 28,0 | 24,0 | 24,0 | | | | | 24,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 3,11111 | 2,7 | 2,7 | | | | | 2,7 | 11,21111 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.10.1 | **Мероприятие**  «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 28,0 | 24,0 | 24,0 | | | | | 24,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет | 28,0 | 24,0 | 24,0 | | | | | 24,0 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.10.2 | **Мероприятие**  «Софинансирование ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 3,11111 | 2,7 | 2,7 | | | | | 2,7 | 11,21111 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 3,11111 | 2,7 | 2,7 | | | | | 2,7 | 11,21111 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.11 | **Основное мероприятие**  «Услуги ЖКХ» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 52,80555 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 52,80555 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 52,80555 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 52,80555 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.11.1 | **Мероприятие** «Оплата жилищно-коммунальных услуг» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 52,80555 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 52,80555 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 52,80555 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 52,80555 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 2 | **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 210,2 | 78,0 | 78,0 | | | | | 78,0 | 444,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 210,2 | 78,0 | 78,0 | | | | | 78,0 | 444,2 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  «Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 210,2 | 78,0 | 78,0 | | | | | 78,0 | 444,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 210,2 | 78,0 | 78,0 | | | | | 78,0 | 444,2 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Благоустройство пожарных водоемов» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 160,0 | 66,0 | 66,0 | | | | | 66,0 | 358,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 160,0 | 66,0 | 66,0 | | | | | 66,0 | 358,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация мер безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 40,0 | 0,0 | 12,0 | | | | | 12,0 | 64,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 12,0 | | | | | 12,0 | 64,0 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие: «Техническое обслуживание систем и установок АПС СОУЭ» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 10,2 | 12,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 22,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 10,2 | 12,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 22,2 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3. | **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | **3874,20045** | **3258,422** | **3269,18** | | | | | **2938,491** | **13340,29345** |
| федеральный бюджет | 305,521 | 319,931 | 330,689 | | | | | 0,0 | 956,141 |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 3568,67945 | 2938,491 | 2938,491 | | | | | 2938,491 | 12384,15245 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 3874,20045 | 3258,422 | 3269,18 | | | | | 2938,491 | 13340,29345 |
| федеральный бюджет | 305,521 | 319,931 | 330,689 | | | | | 0,0 | 956,141 |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 3568,67945 | 2938,491 | 2938,491 | | | | | 2938,491 | 12384,15245 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие**: «Обеспечение функционирования системы муниципального управления» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 3045,04194 | 2903,431 | 2903,491 | | | | | 2903,491 | 11755,51494 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 3045,04194 | 2903,431 | 2903,491 | | | | | 2903,491 | 11755,51494 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации поселения»  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 2566,86462 | 2540,443 | 2540,443 | | | | | 2540,443 | 10188,19362 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 2566,86462 | 2540,443 | 2540,443 | | | | | 2540,443 | 10188,19362 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации поселения»  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 472,51526 | 356,326 | 356,326 | | | | | 356,326 | 1541,49326 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 472,51526 | 356,326 | 356,326 | | | | | 356,326 | 1541,49326 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации поселения»  (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 5,66206 | 6,722 | 6,722 | | | | | 6,722 | 25,82806 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 5,66206 | 6,722 | 6,722 | | | | | 6,722 | 25,82806 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 305,521 | 319,931 | 330,689 | | | | | 0,0 | 956,141 |
| федеральный бюджет | 305,521 | 319,931 | 330,689 | | | | | 0,0 | 956,141 |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 254,765 | 263,92 | 274,47 | | | | | 0,0 | 793,155 |
| федеральный бюджет | 254,765 | 263,92 | 274,47 | | | | | 0,0 | 793,155 |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация городского поселения «Кунья | всего | 50,756 | 56,011 | 56,219 | | | | | 0,0 | 162,986 |
| федеральный бюджет | 50,756 | 56,011 | 56,219 | | | | | 0,0 | 162,986 |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие**:  «Социальная поддержка граждан» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 66,22 | 35,0 | 35,0 | | | | | 35,0 | 171,22 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 66,22 | 35,0 | 35,0 | | | | | 35,0 | 171,22 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие  «Доплата к пенсиям муниципальным служащим»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 18,72 | 35,0 | 35,0 | | | | | 35,0 | 123,72 |
| федеральный бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | | | | |  |  |
| местный бюджет | 18,72 | 35,0 | 35,0 | | | | | 35,0 | 123,72 |
| иные источники |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.3.2 | Мероприятие  «Единовременные выплаты отдельным категориям граждан»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 47,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 47,5 |
| федеральный бюджет |  |  | | | |  | |  |  |
| областной бюджет |  |  | | | |  | |  |  |
| местный бюджет | 47,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 47,5 |
| иные источники |  |  | | | |  | |  |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие**  «Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 457,41751 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 457,41751 |
| федеральный бюджет |  |  | | | |  | |  |  |
| областной бюджет |  |  | | | |  | |  |  |
| местный бюджет | 457,41751 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 457,41751 |
| иные источники |  |  | |  | | | |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятие  «Составление правил землепользования и застройки поселений» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 457,41751 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 457,41751 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| местный бюджет | 457,41751 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 457,41751 |
| иные источники |  |  | |  | | | |  |  |
| **4** | **Подпрограмма «Обеспечение деятельности районного культурного центра на территории городского поселения «Кунья»** | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | **100,0** | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 100,0 |
| иные источники |  |  | |  | | | |  |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие** «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 100,0 |
| иные источники |  |  | |  | | | |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | | | |  |  |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 100,0 |
| иные источники |  |  | |  | | | |  |  |
| иные источники |  |  | | |  | | |  |  |
| **5.** | **Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Кунья»** | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | **40,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **40,0** |
| федеральный бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| местный бюджет | 40,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 40,0 |
| иные источники |  |  | | |  | | |  |  |
| 5.1 | **Основное мероприятие** «Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта на территории поселения» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 40,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| областной бюджет |  |  | | |  | | |  |  |
| местный бюджет | 40,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 40,0 |
| иные источники |  |  | | | | |  |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятие: «Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения физкультуры, школьного спорта и массового спорта» | Администрация городского поселения «Кунья» | всего | 40,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет |  |  | | | | |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | | | | |  |  |  |
| местный бюджет | 40,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| иные источники |  |  | | | | |  |  |  |